🌿 브랜치 고정 WBS (수정 반영)

🗓️ 5/29 ~ 6/1 — feature/data

- mock 데이터 설계

- json-server 세팅

- API fetch 구현

- 데이터 상태 관리

- 필터링 / 집계 로직

- API 에러 처리 포함

🗓️ 6/2 ~ 6/3 — feature/layout

- Sidebar 필터 UI

- Context 연결

- 필터 입력 컴포넌트

- 공통 Empty / Error UI 컴포넌트 정의

🗓️ 6/4 ~ 6/8 — feature/dashboard

- Overview / Users / Events 구현

- 차트 및 테이블 구성

- 각 페이지 로딩 / 에러 분기 처리 포함

🗓️ 6/9 ~ 6/10 — feature/dashboard (필터 연동)

- 전체 페이지 필터 적용

- 상태 유지 검증

🗓️ 6/11 ~ 6/12 — feature/shop

- 상품 리스트

- 상세 페이지

- 로그인

🗓️ 6/13 — QA

- 기능 테스트

- 버그 수정

🗓️ 6/14 — 통합

- develop merge

🗓️ 6/15 — release

- 배포 준비

🗓️ 6/16 — master

- 배포